三元区钢铁与装备制造产业链工作方案

（征求意见稿）

为贯彻落实市委、市政府关于加快发展钢铁与装备制造产业的决策部署，促进我区钢铁与装备制造产业高质量发展，结合我区实际，特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕新型工业化的发展要求，深入贯彻落实市委、市政府《关于加快推进三明市特色产业链“延链补链强链”工作的通知》（明委〔2023〕38号）的文件精神，按照“壮龙头、强配套、促拓展”的发展思路，推动钢铁与装备制造产业优化升级、链条延伸、规模壮大，建立高质量钢铁和装备制造产业生态圈。

二、主要目标

——产业规模进一步扩大。以整机制造、机械配件、零部件产业等领域为重点方向，持续做大做强三钢龙头企业，推动钢铁与装备制造产业向“绿色、高端、智能”发展，力争至2025年底，钢铁与装备制造规上工业产值突破570亿元。

——产业格局进一步优化。优化上游产品结构，提高中游关键部件竞争力，延伸发展下游高端装备产品，进一步提升钢铁与装备制造供应链稳定性和配套能力。力争至2025年底，三钢集团本部工业用材和优特钢占比提高至80%以上。

——竞争能力进一步增强。持续深化企业培育，着力提升产业链科技创新能力，创建一批省级以上创新平台，培养一批“专新特精”“单项冠军”企业，打造一批“装备智造”转型典型，推动企业核心竞争力进一步增强。至2025年底，力争创建省级企业技术中心3家以上、国家级高新技术企业4家以上、“专精特新”企业2家以上、“单项冠军”企业1家以上、智能制造典型示范项目2个以上。

——产业链条进一步补强。按照“延链、补链、强链”的产业发展思路，围绕钢铁与装备制造产业链关联图谱，持续深化“亩均论英雄”改革，策划一批补链项目，招引一批延链项目，提升技改一批强链项目，力争2025年底前实施钢铁与装备制造产业相关项目30个以上，总投资超50亿元。

三、重点任务

（一）强化龙头引领

1.优化产品结构。关注装备制造高附加值产品发展方向，紧盯汽车及零部件、工程机械等装备制造生产企业用钢市场，积极推进三钢集团产品结构调整。力争2024年，中大规格优质棒材实现批量生产；2025年，实现优钢系列全覆盖、特钢品种新突破，合金结构钢、齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢等高性能装备零部件用合金钢供应能力显著提升，工业用材和优特钢占比提高至80%以上。

责任单位：区工信局、发改局、科技局、园区服务工作领导小组办公室，各乡镇（街道）

2.推进产业协同。持续深化供需对接“手拉手”活动，促进三钢产品与辖区装备制造企业需求有效衔接，依托三钢供给原料便捷和产品价格优势，发展“下料中心—铸锻—机加工—零部件—总成—整机—成套设备”产业链条，带动安德凯重工、明泉重工、恒升底盘等下游企业协同发展。推动三钢进入三一重工、龙工机械等国内龙头企业供应商行列，加强与永安汽车产业、沙县机械加工产业、大田铸造产业、泉三园装备制造产业协作配套，不断提升龙头企业辐射带动能力。

责任单位：区工信局、发改局、商务局、园区服务工作领导小组办公室，各乡镇（街道）

3.推动企业技改。持续推进三钢集团高炉产能置换、中大棒、三高线、科技研发中心等总投资83.39亿元的8个重点项目建设，力争2024年8月三钢集团产能置换第2座1950m3高炉竣工投产；至2025年底8个重点项目全部建成投产，三钢智能制造系统达到国内先进水平，进而带动全区钢铁与装备制造产业向规模化、智能化、高端化、集成化、服务化提升。

责任单位：区工信局、发改局、园区服务工作领导小组办公室，各乡镇（街道）

（二）铸牢产业链条

1.加强项目策划。着眼钢铁与装备制造企业设备更新、扩产提升，策划一批智能化、低碳化、专业化技改项目。针对钢铁与装备制造产业链发展现状和缺失环节，整合产业资源，着重策划一批优质碳素结构钢、智能制造、轨道交通装备等补短板、促发展的优质项目，重点发展高强度紧固件、高压液压元件、配套动力系统、环保机械、工程机械等高端关键零部件及整机制造项目，构建“原材料—机械零部件—工程机械制造”产业链。结合新一轮大规模设备更新需求，以智能化、数字化转型为核心，谋划布局工业机器人、自动化设备、无人机等人工智能专用设备生产项目。

- 责任单位：区商务局、发改局、工信局、园区服务工作领导小组办公室，各乡镇（街道）

2.加强项目招引。牢固树立全区招商“一盘棋”思想，强化各级各部门在招商引资中的多维互动，建立招商引资多方联动机制，主动发挥职责优势，广泛宣传推介我区投资环境、资源禀赋和产业特色。深化泉三山海协作、沪明对口合作，以泉三高端装备产业园为抓手，紧盯泉州、上海等地头部企业、上市公司、独角兽企业，广泛征集招商线索，锁定目标企业、重点投资商，深入对接洽谈，鼓励我区企业与南安五金机械行业加强合作，通过项目导入推动产业发展，提升产业链韧性。

- 责任单位：区商务局、发改局、工信局、园区服务工作领导小组办公室，各乡镇（街道）

3.推进项目建设。将全生命周期理念贯穿到项目建设全过程，扎实做好项目前期要素保障和服务协调工作，加快泉三高端装备制造产业园建设。紧抓项目开工重要节点，重点推动未来机械、卓新机械、瑞赛可机械等9个总投资16.58亿元的项目尽快开工建设，力争2024年内完成投资7亿元以上，2025年底前全部建成投产；实施钢铁与装备制造产业链重点项目攻坚行动，持续推进恒利达机械、明烁机械、天尊铸造等8个在建项目建设，力争2024年内泉禹机械、三洋机械等5个项目建成投产，完成投资12亿元以上。

- 责任单位：区发改局、工信局、园区服务工作领导小组办公室，各乡镇（街道）

- （三）聚焦产业赋能

- 1.强化科创能力。聚焦技术、工艺、装备“卡脖子”问题，推进普诺维机械、明泉重工、三洋机械等企业联合机科院海西分院、省内外高校和科研院所开展产学研合作。鼓励企业联合建设“产学研用”紧密结合的产业技术创新联盟，进一步提高企业自主创新能力。支持企业把原始创新、系统集成创新和引进消化吸收再创新结合起来，针对涉及产业链发展短板和共性基础的关键核心技术、基础材料、先进工艺等开展攻关，逐步突破发展瓶颈。支持华丰机械、恒凯成套、三洋造纸等企业开发首台套设备，鼓励毅君机械、台明铸管等企业申报“单项冠军”，通过培育细分领域的“专精特新”“单项冠军”企业，引导企业走创新发展道路。

- 责任单位：区委人才办，区发改局、科技局、工信局、人社局、园区服务工作领导小组办公室，各乡镇（街道）

- 2.加快智能制造。支持各大运营商、服务商为重点企业提供数字化诊断服务，助力企业生产方式向柔性化、智能化、精细化转变。突出智能制造关键环节，支持钢铁与装备制造行业企业探索离散型、流程型、网络协同制造、远程运维服务、大规模个性化定制等智能制造新模式。重点推进金岩机械、建鑫重工等智能化项目建设，鼓励金圣特种钢、汇华汽车缸套、三明齿轮箱等优质企业实施智能化技改。依托毅君机械、百特智能等重点企业，推广能源管控中心、制造执行系统（MES）和铸造企业精细化管理等信息化系统。

- 责任单位：区发改局、科技局、工信局、园区服务工作领导小组办公室，各乡镇（街道）

- 3.推动绿色发展。发挥各级节能循环改造资金导向作用，鼓励企业淘汰能耗高、污染大的落后装备，加快烟尘治理、污水净化、废砂废渣利用等节能技术改造。支持台明铸管等企业申报省级绿色工厂，推进天尊铸造加快完成超低排放升级改造。鼓励国投闽光公司优化提升处理废钢的整体能力，力争打造成全国废钢利用的示范基地。

- 责任单位：区发改局、工信局、三元生态环境局、园区服务工作领导小组办公室，各乡镇（街道）

四、保障措施

（一）加强组织领导。充分发挥钢铁与装备制造产业链专班作用，建立部门协同、上下联动的工作协调机制，统筹协调推进产业规划布局、招商引资、项目建设等重大事项。各有关单位按照工作项目化、项目清单化、清单责任化要求，将工作举措转化为具体项目，建立项目工作台账，加强乡镇（街道）和部门联动，形成工作合力，推动全区钢铁与装备制造产业高质量发展。深化“我为企业解难题”活动，定期走访重点企业，掌握产业发展面临的新情况、新问题，及时会商提出解决措施，推动企业问题诉求清单动态清零。

（二）加快平台建设。持续加快泉三高端装备产业园扩园，力争2024年新增工业用地1000亩以上，启动泉三园兴业大道十字路口320亩土地开发，动工泉三园一期四批次690亩扩园项目;力争2025年启动李子园525亩土地开发建设。开展低效用地企业排查，引导盘活闲置土地资源，为招商企业精准推送低效土地购置信息。

- （三）强化政策支持。紧抓国家支持闽西革命老区高质量发展示范区建设的有利时机，全面对接落实上级支持钢铁与装备制造产业发展的各项政策措施。落实落细《三元区支持钢铁与装备制造产业发展各项措施》，重点落实支持项目建设、推进绿色转型、鼓励智能制造、聚焦技术创新等措施，为钢铁与装备制造企业发展提供精细化、精准化的政策扶持。持续实施“金融彩虹桥”“一月一行一专场”和“一业一专场”等政银企对接措施，鼓励辖区金融机构结合自身产品特色加大对钢铁与装备制造企业的信贷支持力度。

- （四）强化人才支撑。通过三元区驻沪“人才科创飞地”、沪明人才驿站等平台开展智库合作；持续深化“揭榜挂帅”赶集日活动，开展主导产业龙头企业自主人才认定，对高层次人才队伍给予人才引进奖励、落户安置、子女就学等政策支持，鼓励一批高技术、高成长、强引领的人才团队打造福建省产业领军团队。

附件：三元区钢铁与装备制造产业重点项目表

三元区钢铁与装备制造产业重点项目表

标“★”项目为省重点项目，标“▲”项目为市级重点项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 2024年度计划投资 (万元) | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三明三钢智能制造项目 | 采用云计算、大数据、人工智能、5G、物联网、机器人等新一代信息和装备技术完成集团现有生产、管理、决策三个层面的智能化、数字化、多基地一体化改造，降低运营成本，降低产品不良品率，缩短产品研制周期，提高能源利用率等，其中项目一期建设一个数字化管控中心，建设一个智能化集控中心和覆盖子基地的企业私有云大数据中心 | 2022-2025 | 182612 | 65000 | 福建三钢闽光股份有限公司 |
| 2 | 三明三钢闽光动力厂两台煤气高效发电机组项目 | 建设2×260吨/小时超高温亚临界煤气锅炉、2×80兆瓦超高温亚临界凝汽式汽轮发电机组及配套设施 | 2023-2025 | 62558 | 22000 | 福建三钢闽光股份有限公司 |
| 3 | 福建三钢闽光80万吨中大规格优质棒材项目 | 总建筑面积8.73万平方米，改建一条年产80万吨的优质合金钢中大规格棒材生产线，配备步进式加热炉、高压水除鱗、开坯机、短应力线连轧机及公辅设施厂房等，改建1台5机5流的大方坯连铸机和1座130吨LF精炼炉及公辅设施厂房等 | 2023-2024 | 180000 | 130600 | 福建三钢闽光股份有限公司 |
| 4 | 三明三钢闽光钢铁产能置换三明本部高炉工程 | 主要建筑面积6.85万平方米，项目分两期实施：一期拆除3#、7#、8#三座420立方米高炉，建设一座1950立方米高炉及其配套设施等；二期将4#、5#两座1050立方米高炉升级改造成一座1950立方米高炉及其配套设施等 | 2022-2025 | 275830 | 95000 | 福建三钢闽光股份有限公司 |
| 5 | 三明三钢炼钢制氧项目 | 拆除南区炼铁6#高炉维修区和料场上的设施，在该场地上建设1套25000m3/h深冷制氧机组，及该工程配套的相应仪电系统、公辅系统、消防、安全、管道、厂房等。淘汰北区7000m3/h、10000m3/h制氧机组及其配套的仪电系统、公辅系统、厂房等 | 2023-2024 | 27000 | 15000 | 福建三钢闽光股份有限公司 |
| 6 | ★三元区三钢闽光三高线项目 | 总建筑面积2.85万平方米，建设电力设施、燃气设施、热力设施、排水设施、厂房等设施，新建一套年产70万高速线材生产线 | 2024-2025 | 63000 | 50000 | 福建三钢闽光股份有限公司 |
| 7 | ★三明三钢科技研发中心 | 主要建筑面积16.5万平方米，建设检化验计册实验室、冷却加工物实验室、机加工物理检验室、配套公用辅助设施等 | 2024-2025 | 24111 | 20000 | 福建三钢闽光股份有限公司 |
| 8 | ▲三钢闽光废钢处理公司废钢新车间 | 根据三钢闽光公司生产需要，在现有厂区内拟建一座年处理废钢136万吨的厂房及配套公辅设施(含生产生活设施)。厂房内新增设10台QC20t-28.5m电磁桥式起重机、2台QE32+32t-28.5m双小车吊钩起重机；利旧改造1台QD50t-28.5m吊钩起重机、2台QC20t-28.5m电磁桥式起重机、1台600t金属液压拆包机等。厂房内进行废钢的装卸、加工和堆存，同时还负责配料，场地内最大堆存超过9万吨废钢(分类堆存)。主要建筑面积：31320平方米，新增生产能力(或使用功能):大规模储存转运废钢，统一筹配，减少扬尘、噪音污染，满足环保超低排放要求 | 2024-2025 | 18739 | 15000 | 福建三钢闽光股份有限公司 |
| 9 | ★三明三元区恒利达重工发展年产机械配件5万多吨和履带总成10万多条项目 | 总建筑面积18.4万平方米，项目分两期投资，一期建设办公综合楼，厂房4栋以及配套设施等，主要生产工程机械汽车配件、锻件技术开发、大型工程机械关键零部件的开发及制造，二期用于扩大生产工程机械零部件产能，铸锻产能，购置数控车床，锻造用中频炉，造型机等设备，计划年产机械配件5万多吨和履带总成10万多条 | 2021-2024 | 120000 | 44540 | 恒利达（福建）重工发展有限公司 |
| 10 | ▲三元区志彬挂锁生产项目 | 占地面积1.7万平方米，主要建筑面积约3.5万平方米，分二期建设。一期建设生产车间、仓库等，购置生产设备；二期建设生产车间、办公楼，项目建成后可年制作挂锁配件及精密铸件2万吨 | 2024-2025 | 10000 | 5000 | 三明华屹精密科技有限公司 |
| 11 | 三元三菲龙球铝箔深加工项目 | 本项目实施按总体规划、分期建设的原则，第一期建设以850mm，7色铝箔彩色印刷机列为主的彩印生产线，配备相应的分切机、切纸机等辅助设备；建设以铝箔复合机为复合生产主线，配备相应的分切机，建设以压花机为主线，配备及以生产精制素箔机列为主的生产线，配备精确分切机等相应的辅助设备。本项目第一期在完成建设一条铝箔彩色印刷线和一条铝箔复合生产线的同时以及相应的辅助设备和素箔生产线，其它辅助设施如供水、供电、或供天然气厂区及车间内外运输、办公及生产、设施等。实现一期产能2500吨铝箔深加工生产规模 | 2024-2025 | 11000 | 4500 | 三明市三菲铝业有限公司 |
| 12 | ▲三元天尊铸造用生铁高炉改建工程 | 拆除两座128m³短流程铸造用生铁高炉，就地改建成一座256m³短流程铸造用生铁高炉，配套喷煤、吸附制氧及煤气回收利用等系统 | 2024 | 32679 | 32679 | 福建天尊新材料制造有限公司 |
| 13 | ★三元泉禹高精度粉末冶金制品生产项目 | 总建筑面积约6.6万平方米,新建生产车间3.41万平方米、研发中心1.19万平方米、仓储车间2.02万平方米，购置新型粉末冶金制品生产设备等，配套建设道路、绿化等附属工程。新增高精度粉末冶金制品生产线2条 | 2024-2025 | 23000 | 13000 | 福建泉禹机械有限公司 |
| 14 | ▲三元区信德BIM管道预制件建设项目 | 总建筑面积1.07万平方米，购建新生产线2条，新建厂房、水电、消防及绿化等配套设施 | 2023-2024 | 20000 | 10000 | 福建信德创新设备制造有限公司 |
| 15 | 年产1500台套智能注塑机高精密配套件项目 | 购置土地1.35万平方米，由荆东工业园搬迁至小蕉工业园区，建设标准厂房、办公综合楼、职工宿舍、食堂等配套设施；购置立式加工中心、龙门加工中心、百利立式车床、数控车床、重型卧式铣镗床、数控镗铣床等设备30台套，建设成年产1500台套智能注塑机高精密配套件生产线1条 | 2022-2024 | 20000 | 10000 | 三明市明烁机械制造有限公司 |
| 16 | 三洋机械原材料加工中心建设项目 | 项目建设面积约3000平方米，其中建设原材料加工中心2850平方米，探伤室150平方米，建成后可提高产能800吨（新一代制浆造纸专用设备及非标压力容器设备） | 2024 | 2000 | 2000 | 福建省三明市三洋造纸机械设备有限公司 |
| 17 | ★三元泉烨年产6万吨机械配件加工项目 | 总建筑面积2万平方米，建设钢结构厂房，综合楼，购置“四轮一带”工程机械配件生产加工设备，新增3条年产6万吨驱动轮、向轮、支重轮等机械配件生产线 | 2024-2025 | 21000 | 15000 | 福建省泉烨机械科技有限公司 |
| 18 | 泉轮工程机械配件生产项目 | 建筑面积约3.65万平方米，建设厂房2栋，办公楼1幢，一期建设挖掘机配件、工程机械精密零部件、汽车配件等生产线，二期自动造型机2台，数控机床，热处理设备20多台，计划新增年产5万多吨机械配件 | 2024-2025 | 28000 | 10000 | 福建省泉轮重工科技有限公司 |
| 19 | 三元瑞赛可工程机械配件生产项目 | 总建筑面积约4.5万平方米，新建厂房、综合楼及配套建筑，购置生产设备，建设工程机械配件生产线5条，年产值约2亿元 | 2024-2026 | 30000 | 10000 | 三明瑞赛可环保科技有限公司 |
| 20 | 建鑫重工项目二期 | 建筑面积约2.7万平方米，年产矿山机械3000吨 | 2024-2025 | 11000 | 3000 | 福建省三明建鑫重工机械有限公司 |
| 21 | ▲三明未来铸造年产5000吨机械铸件生产项目 | 项目用地面积2.91万平米，总建筑面积2.94万平米。建设厂房两栋，建筑面积25200平米；建设综合楼一栋，建筑面积4200平米。拟购置树脂砂生产线，中小频炉，变压器，叉车，环保设备，木工设备，数控车床，数控立车，空压机，装载机等设备。主要建筑面积2.94万平米，新增生产能力（或使用功能）年产5000吨机械铸件 | 2024 | 10500 | 10500 | 三明未来铸造有限公司 |
| 22 | 年产5万吨工程机械及汽车零部件铸锻一体化生产项目 | 项目总用地面积为33420.01平方米，主要建设厂房及配套设施。主要生产铸锻件，热处理工程机械-挖机底盘件（四轮一带）重卡配件，底件等。主要购置铸造设备:5T钢壳中频炉3套（用于浇筑引导轮、驱动轮等成型工程机械配件），机加工设备:教字加工机床，锻造设备，热处理设备，涂装设备各三条生产线，铸造设备，精加工设备，涂装设备等。 | 2023-2025 | 14799 | 7000 | 泉州市宏盛兴机械有限公司 |
| 23 | ▲三明市顺芯工程机械生产项目 | 项目占地39亩，主要建筑面积1.4万平方米，主要建设标准厂房、综合楼等配套设施，拟购置6000万元履带总成生产线，数字化装配设备，数控加工机床，数字化检测仪等设备。建成后预计年产5万吨工程机械铸锻件和15万件重型工程机械配件成品及通用汽车零部件 | 2024-2025 | 25000 | 10000 | 三明市顺芯机械制造有限公司 |
| 24 | ▲三元金岩汽车配件及工程机械配件铸锻件生产项目 | 项目总用地面积20亩，新建厂房、办公楼、宿舍楼，配套建设用电房、绿化等附属工程。主要生产铸造件，热处理工程机械（引导轮、驱动轮等）及重卡汽车配件（车架翻转机、摇臂等）等。主要购置2.5吨钢壳中频炉（KGPS2.0T、可控硅1200A/1800V电容容量1200V/2000KF)3套（用于浇铸成型汽车及工程机械配件），加工设备：锻造设备、数字加工机床、热处理线、精加工设备、涂装设备、数字化检测设备等，总共建设三条生产线 | 2024-2025 | 12500 | 6500 | 三明金岩锻造有限公司 |
| 25 | 三元卓新机械年产10万件工程机械铸锻成品件和轧制10000吨工程机械配件生产项目 | 项目总用地面积为3.34万平方米，分两期建设。一期建设1幢厂房和1幢办公楼，主要生产铸锻件、热处理等；二期建设2幢厂房和1幢综合楼，主要用于机加工、热处理等。主要购置30T电弧炉用于铸造（浇筑成型）工程机械配件，热轧机（外购合金用材）通过加热轧制生产履带板，铸造设备，锻造设备，精加工设备，涂装设备等 | 2024-2026 | 13000 | 2000 | 福建省卓新机械科技有限公司 |